Краткая пояснительная записка по арбитражному

делу №А44-4664/2017

Между ООО «Фирма СУ-100» - Генеральный подрядчик и ООО «Сауерессиг» - Заказчик был заключен Договор строительного подряда №1 от 14.07.2015 года, где Генподрядчик обязуется в установленный Договором строк по заданию Заказчика осуществить строительство (реконструкцию) Объекта, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения Работ, предусмотренные Договором, принять результат Работ и оплатить обусловленную Договором общую цену работ.

Пунктом 3 Договора определена цена работ, которая составляет 9 598 602,38 (Девять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот два рубля 38 копеек), пунктом 5 Договора определены сроки работ, которые начинаются 28.07.2015 года и завершаются  31.10. 2015 года. Пунктом 12 Договора предусмотрена ответственность сторон.

Через некоторое время было заключено еще 19 Дополнительных соглашений к указанному Договору, которые являются самостоятельными отдельными Договорами и в каждом из них согласованы сторонами существенные условия Договора.

В Арбитражный суд Новгородской области обратилась с иском ООО «Фирма СУ-100», арбитражное дело № А44-4664/2017  о взыскании денежных средств в  сумме 1 235 362 рубля за нарушение условий Договора строительного подряда №1 от 14 июля 2015 года к Ответчику - ООО «Сауерессиг».

Также ООО «Фирма СУ-100» подала еще 2 иска к Ответчику ООО «Сауерессиг» о взыскании по Договорам подряда 65 620 000 рублей и 450  000 рублей.

По этим искам были соответственно заведены арбитражные дела №А44-4638/2017 и №А44-5173/2017.

По ходатайству  представителя Ответчика, ООО «Сауерессиг»  объединено три дела по трем исковым заявлениям ООО «Фирма СУ-100» о взыскании денежных средств с ООО «Сауерессиг» в одно производство, для их совместного рассмотрения и присвоено объединенному делу №А44-4664/2017.

Дело № А44-4664/2017 о взыскании задолженности за выполненные работы и пени за нарушение сроков оплаты работ на сумму 1  235 362 рубля;

Дело № А44-4638/2017 о взыскании пени за нарушение сроков оплаты работ в размере 65 620 000 рублей;

Дело № А44-5173/2017 (в порядке упрощенного производства) о взыскании пени (неустойки) за нарушение сроков оплаты работ в размере 450 000 рублей;

Истец — ООО «Фирма СУ-100» возражало против объединения дел, направило отзыв в суд, но суд не реагировал.

Истец - ООО Фирма СУ-100» заявило дважды ходатайство о разъединении дел, но суд отказал.

Тогда, Истцом был  заявлен отвод судье, но Председатель Арбитражного суда Новгородской области, Драчен А.В. отказал в удовлетворении отвода.

Неоднократно заявлялись ходатайства по делу и отводы судьи Нестеровой И.В. (всего 9 отводов).

Однако указанный судья заявляла, что не будет рассматривать по 2 заявлениям по отводу. Одно заявление рассматривала Заместитель председателя Арбитражного суда Новгородской области Коновалова О.А, которая также отказала в отводе судьи Нестеровой И.В., заявив, что все законно.

Арбитражным судом Новгородской области по арбитражному делу № А44-4664/2017 по иску ООО «Фирма СУ-100» к Ответчику ООО «Сауерессиг» о взыскании денежных средств, 26 сентября 2017 года было вынесено определение о назначении экспертизы и приостановлении производства по делу.

В ходе рассмотрения данных арбитражных дел установлено следующее:

По делу о взыскании задолженности по Договору строительного подряда №1 от 14.07.2015 года за выполненные работы и пени за нарушение сроков оплаты работ на сумму 1 235 362 рубля. Основная задолженность в сумме 691 362 рубля. По вышеуказанному договору были произведены работы, приняты и оплачены.

Однако, произведенные работы и принятые по Акту КС-2 №1 и Справке КС-3 от 30.09.2015 года на сумму 535 838 рублей и по Акту КС-2 №2 и Справке КС-3 от 30.12.2015 года на сумму 155 524 рубля, а всего на сумму 691 362 рубля не оплачены. В данных актах КС-2 сдачи-приемки выполненных работ №№ 1 и 2 , а также в справках КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, стоят подписи генерального директора ООО «Сауерессиг», Норкина А.Г. и руководителя проекта ООО «Сауерессиг» Р. Пфлюгера.

Вышеуказанные подписи и факт выполнения работ представители ООО «Сауерессиг» Тендит М.С. и Николаев А.Е. не оспаривают.

Кроме этого, по настоящему делу в Арбитражный суд Новгородской области представителем ООО «Фирма СУ-100», Ефремовым С.И. 28 июля 2017 года был представлен подлинник Акта сверки  взаимных расчетов от 30.09.2016 года, подписанный генеральным директором ООО «Фирма СУ-100» А.Г.Родионовым и генеральным директором ООО «Сауерессиг» Андреасом Голлем по Договору №1 от 14.07.2015 года. В этом акте сверки расчетов указано, что задолженность в пользу ООО «Фирма СУ-100» по взаимным расчетам с ООО «Сауерессиг» составляет 691 362 рубля.

Представители ООО «Сауерессиг» Тендит М.С. и Николаев А.Е. не отрицают факт подписания этого документа генеральным директором ООО «Сауерессиг», Андреасом Голлем.

Аналогичная ситуация с задолженностью в сумме 108 339,89 рублей  по Договору (Доп. соглашению №2/1 от 15.10.2015 года к договору № 1 от 14.07.  2015). В том же Акте сверки расчетов от 30.09.2016 года указано - выплачено по договору 4  800 000 рублей, а выполнено работ на 4 909 339,89 рублей. Разница составляет 108 339,89 рублей.

В представленном Акте сверки от 28.07.2017 года ООО «Сауерессиг» за 2015 год авансы по этому Договору на строке 39 в сумме 3 100 000 рублей и на строке 52 в сумме 1 700 000 рублей. Выполнение работ - приход указан на строке 65 в сумме 4 817 207,31 рублей, выполнения работ на сумму 91 132,58 рубля нет в этом Акте сверки. Не указан он и в Акте сверки представленного ООО «Сауерессиг» 20.07.2017 года за 2016 год. Таким образом, установлена задолженность в сумме 108 000 рублей.

Кроме этого, по неустойке (пени) в сумме 450 000 рублей, данные работы были выполнены по договору строительного подряда №1 от 14.07.2015  по актам от 12.12.2016 на суммы 218 241,09 руб., 266 959,25 руб., 745 701,57 руб. и переданы ответчику 14.12.2016.

Ответчик не признал исковые требования, фактически не мотивируя отказ, изложив все это в отзыве на иски.

Однако судья Арбитражного суда Новгородской области Нестерова И.В. запросила у Ответчика Договор строительного подряда №1 от 14.07.2015 года и 19 Дополнительных соглашений к нему, которые являются отдельными Договорами подряда, а также акты приемки выполненных работ и другие документы, относящиеся к этим Договорам, для того чтобы искусственно расширить предмет исковых требований.

28.08.2017 года к участию в деле было привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Некомерческое партнерство «Объединение строителей, проектировщиков, изыскателей, оценщиков, экспертов «Стройинвест» (далее НП «Стройинвест»).

26 сентября 2017 года третье лицо - НП «Стройинвест» на судебное заседание не явилось.

26 сентября 2017 года, Истцом  было заявлено ходатайство об увеличении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на сумму 1 230 901,91 рублей - задолженности по оплате работ, выполненных по договору строительного подряда №1 от 14.07.2015 года по актам от 12.12.2016 года на суммы 218 241,09 рублей, 266 959, 25 рублей, 745 701, 57 рублей - фактически по актам от 12.12.2016 года работы на суммы 218 241,09 рублей и 745 701,57 рублей выполнены по Дополнительному соглашению № 11, но Заказчик - ООО «Сауерессиг» навязал условия ООО «Фирме СУ-100», что они будут оплачены при вхождении их в Договор строительного подряда №1 от 14.07.2015 года.

Увеличение суммы иска Истцом судом было принято.

Однако при рассмотрении дела была нарушена состязательность сторон и законность (статьи 9 и 6 АПК РФ), поскольку председательствующий не спросил, согласен или нет Ответчик с увеличенными исковыми требованиями.

Судья Нестерова И.В. не задавала Истцу и Ответчику вопрос «Согласны ли они рассматривать дело без третьего лица», чем также нарушила законность при рассмотрении дела, равноправие и состязательность сторон в арбитражном процессе (Статьи 6,8,9 АПК РФ).

В соответствии со статьей 158 АПК РФ суд должен был отложить судебное заседание, в связи с тем, что третьему лицу не вручена копия ходатайства Истца об увеличении исковых требований на сумму  1  230 901, 91 руб. И третье лицо НП «Стройинвест» мог бы тогда реализовать свое процессуальное право, предусмотренное статьей 51 АПК РФ на следующем судебном заседании, в том числе и по заявленным вопросам по экспертизе. В этой части также было нарушена законность при рассмотрении этого арбитражного дела (Статья 6 АПК РФ).

Суд назначил судебную экспертизу по ходатайству Ответчика, хотя суд в определении о приостановлении дела и назначении экспертизы по арбитражному делу № А44-4664/ 2017 от 26 сентября 2017 года  в нарушении статей 82, 83 АПК РФ не указал: Какая будет проведена  экспертиза (Судебно-техническая, Судебно-строительная и т.д.)?

Кроме этого, назначая экспертизу по Договору строительного подряда №1 от 14.07.2015 года и Дополнительным соглашениям к нему в количестве 19 (самостоятельных Договоров строительного подряда) судья Нестерова И.В. нарушила право Истца на судебную защиту, гарантированную статьями 46, 123 Конституции Российской Федерации, поскольку назначается экспертиза в том числе по Договорам, которые выполнены и приняты Заказчиком - ООО «Сауерессиг» по Актам выполненных работ и оплаченным, в связи с качественным их выполнением и отсутствием претензий Заказчика.

При таких нарушениях процедуры назначения судебной строительно-технической экспертизы суд не мог назначить данную экспертизу.

Более того, Ответчик - ООО «Сауерессиг» перед назначением судебно-строительно-технической экспертизы не предъявлял встречных исковых требований, а фактически его требования составляют более 80 миллионов рублей.

Ответчик не оплатил с этой суммы государственную пошлину.

Судья Нестерова И.В. не стала на такие мелочи обращать внимание.

На заявленный отвод председательствующему - судье Нестеровой И.В. 26.09.2017 г., последняя заявила, что не будет его рассматривать.

Хотелось обратить внимание на следующие моменты.

1) По Договору № 1 строительного подряда от 14.07.2015 года работы выполнены и сданы в 2015 году по Акту выполненных работ, оплачены и только осталась  невыплаченная сумма в размере 691 362 рублей.

2) По Дополнительным соглашениям - отдельным Договорам №1 от 04.09.2015 года, а также  Соглашениям  2, 2/2, 5, 6, 7, 9, 12 работы выполнены и оплачены полностью.

3) По Соглашениям №№ 3, 2/3, 2/1 работы выполнены, приняты, но частично не оплачены.

4) По Соглашениям  №№ 11, 13, 15, 16, 1,18 , 20 работы выполнены на 90%, сданы, но не оплачены. Частично не выполнены работы по Соглашению №14.

5) Причина недовыполнения работ -  расторжение Договора строительного подряда № 1 от 14.07.2015 года и дополнительных соглашений к нему 18.11.2016 года, между ООО «Фирма СУ-100»  и ООО «Сауерессиг» по инициативе Заказчика.

Ответчик не подписывает акты выполненных, оставшихся работ, из-за мелких недоделок, которые мог сам устранить, а также по другим формальным основаниям.

Для этого Ответчик инициировал ведомость недостатков, в которой 90% позиций отсутствуют в сметах и коммерческих предложениях Подрядчика. Истец направил Ответчику акт разногласий, но Ответчик не хочет признавать и не подписывает этот Акт.

ООО «Фирма СУ-100» обратилось с апелляционной жалобой в Четырнадцатый апелляционный арбитражный суд (г. Вологда).

Вологодский Арбитражный апелляционный суд вынес постановление от 30 ноября 2017 года об  отказе в удовлетворение жалобы Истца - ООО «Фирма СУ-100» по формальным основаниям, мотивируя тем, что не усматривает процессуальных нарушений.

Истец - ООО «Фирма СУ-100» обратилось с кассационной жалобой в Арбитражный суд Северо-Западного округа.

30 января 2018 года Арбитражный суд Северо-Западного округа вынес постановление об отмене определения Арбитражного суда Новгородской области от 26.09.2017 и постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2017 по делу №А44-4664/2017.

Суд свое постановление мотивировал следующим:

«Суд кассационной инстанции считает, что с учетом предмета заявленных Фирмой требований и обстоятельств, подлежащих установлению для правильного разрешения спора, у суда первой инстанции отсутствовали основания для удовлетворения ходатайство о проведении экспертизы и приостановления производство по делу на основании статьи 144 АПК РФ.

При этом суд кассационной инстанции принимает во внимание пояснения сторон, согласно которым экспертиза назначена для установления объема и качества работ, которые не являются предметом заявленных Истцом требований».

Ответчик – ООО «Сауерессиг» обратился с кассационной жалобой в Верховный суд РФ.

Судья Верховного суда РФ Хатыпова Р.А. 28 апреля 2018 года вынесла определение об отказе в передаче кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ, поскольку нет оснований.

06 марта 2018 года решением Арбитражного суда Новгородской области было:

Взыскать с ООО «Сауерессиг» в пользу ООО «Фирма СУ-100» 98 829,1 рублей, в остальной части иска отказать;

С ООО «Фирма СУ-100» в пользу ООО «Сауерессиг» 547 606,92 рублей в возмещение судебных расходов (денежные средства, потраченные на проведение экспертизы).

В конечном итоге мотивировка суда сводилась к тому, что ООО «Сауерессиг» ничего не должна ООО «Фирма СУ-100». Суд первой инстанции признавал законность проведенной экспертизы.

ООО «Фирма СУ-100» не согласилось с этим решением и обжаловало его в Четырнадцатый апелляционный арбитражный суд (г. Вологда).

Если суд первой инстанции утверждал, что Договор строительного подряда №1 от 14.07.2015 года и 19 дополнительных соглашений к нему являются единым Договором, то в нашей жалобе в ссылке на указанный Договор было видно, что в Договоре №1 от 14.07.2015 прямо прописано, какими могут быть дополнительные соглашения. Но они были совершенно другие и в них согласованы все существенные условия с признаками отдельных Договоров. Поэтому, Договор строительного подряда №1 от 14.07.2015 года является отдельным Договором и 19 Дополнительных соглашений якобы к нему также являются отдельными Договорами.

Далее суд ссылался, что Договор строительного подряда №1 и 19 Дополнительных соглашений к нему были расторгнуты Соглашением о расторжении Договора от 18.11.2016 года. Из нашей жалобы видно, что этот Договор и 19 Дополнительных соглашений к нему (отдельных Договоров) не могли быть расторгнуты, поскольку в каждом Дополнительном соглашении (отдельном Договоре) указано, что любые изменения могут быть внесены только в письменной форме (в том числе и расторжение). Часть отдельных Договоров была исполнена, а по части Договоров продолжались работы после расторжения Договора строительного подряда №1 от 14.07.2015 года.

Суд проведенную экспертизу признает как письменное доказательство. Мы в своей жалобе указываем, что это недопустимое доказательство.

Суд в решении указывает, что ООО «Сауерессиг» ничего не должно ООО «Фирма СУ-100». Мы прилагаем расчет, из которого видно, что Ответчик-ООО «Сауерессиг» должен нашей Компании 5 241 653,04 рубля.

Суд снизил договорную неустойку) по Дополнительному соглашению 2/1 (отдельному Договору) с 65 620 000рублей, до 44 928 000 рублей.

А затем применил статью 333 ГК РФ и уменьшил договорную неустойку с 3% в день от суммы аванса, на 0,1% в день от 108 339,89 рублей.

ООО «Фирма СУ-100» в жалобе указала, что применять статью 333ГК РФ суд не имел права, поскольку была задолженность 5 241 653,04 рубля у Ответчика перед нашей Компанией, что могло привести к банкротству ООО «Фирма СУ-100».

Кроме  того, договорные санкции симметричны в Договорах между  Заказчиком и Подрядчиком.

Приложено было к жалобе определение Арбитражного суда Новгородской области №А44-10643/2017 от 15 января 2018 года о прекращении производства по делу о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Фирма СУ-100».

Суд произвел зачет исковых требований в сумме 1 435 337,84 рублей. Мы не согласились и указали в жалобе, что встречных исковых требований не было заявлено Ответчиком и госпошлина им не оплачена, поэтому применять зачет требований нельзя.

В отношении возложенных на нашу Компанию судом судебных расходов (за проведенную экспертизу)  в жалобе указано, что ООО «Фирма СУ-100» отказалась от проведения экспертизы, а Арбитражный суд Северо-Западного округа 30.01.2018 года отменил решение Арбитражного суда Новгородской области и постановление Четырнадцатого апелляционного арбитражного суда о законности назначения этой экспертизы.

07 июня 2018 года постановлением  Четырнадцатого апелляционного суда наша жалоба оставлена без удовлетворения. Этот суд не заметил большое количество нарушений и ГК РФ и АПК РФ. Более того, при рассмотрении дела в судебном заседании, направленный вместе с апелляционной жалобой расчет о задолженности Ответчика перед Истцом в сумме 5 241 653,04 рубля, судьи отказались приобщать к материалам дела.

Генеральный директор

ООО «Фирма СУ-100»                                                     А.Г. Родионов

28 августа  2019 года